## Slide 1: Projekt Tevékenységek meghatározása
Remetehegyi Evelin
Benkó Barnabás
Ekart Csaba
Bencze Barna

## Slide 2: Feladatlebontási struktúra - WBS
A projekt kisebb, egymásra épülő feladatokra bontása
Időbeosztás
Erőforrás allokáció
Precedencia
A cél egy pontos költség- és ütemterv kialakítása

## Slide 3: Precedencia
Egymást követő feladatok leírása
Hogyan épülnek egymásra a feladatok
Meg lehet a segítségével találni a kritikus utakat a projektben

## Slide 4: Gantt diagram
Az egyes feladatok bevitelével a Gantt-diagramon jól látható a feladatok egymást követősége
Nyomon követhetjük a feladatokat

## Slide 5: Work time
Időbeosztás elkészítése
Időigény felmérése
Effort->nettó feladatra szánt idő kontra duration (Várakozási idő)

## Slide 6: Erőforrás allokáció
Egyenletes és hatékony erőforrás elosztás
Kritikus út lerövidítése
Összetartozó feladatok egy erőforráshoz osztása

## Slide 7: Duration
Effort + várakozási időkből adódik
Tervezés tényleges alapja
Precedenciák figyelembe vétele

## Slide 8: Kockázatelemzés
Esetleges problémák:
Nyelvválasztó
Architektúra
Online fizetés
Megrendelő nem áll rendelkezésre
Az erős piaci konkurencia kedvezőtlen hatása
Szervezeti, belső működési problémák lehetősége